ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» ПО АДРЕСУ:

УЛ. БЕРИНГА Д.27 КОРПУС 2 НА 2018год.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частичный ремонт мягкой кровли, при выявлении протечек, ремонт ливневок | 20,0м кв. | 2-3 квартал 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Мелкий ремонт, укрепление и частичная окраска металлических конструкций, дверей, лестниц и т.д. на кровле, шт./кв.м | 90,0 кв.м | 3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Окраска металлических ограждений переходных балконов, частично входов в подвалы и других металлических элементов, кв.м | 312,0 кв.м | 3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Частичный ремонт и герметизация с частичной заменой металлических элементов козырьков над входами в парадные, подвалы, шт. | 4,0 шт. | 3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Реставрация пришедшего в негодность или восстановление цоколя из бутового камня, кв.м | 70,0м кв. | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Ремонт кровельного покрытия над кв. 176, устранение протечек | по результатам обследования | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Профилактика насосных станций ХВС с ремонтом и заменой, вышедших из строя узлов, шт. | 1 станция | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена запорной/регулирующей арматуры на трубопроводах отопления, ГВС, ХВС, ВПВ, ЦО шт. | ГВС – 48 ХВС – 48 ЦО - 6 | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подъездов, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена освещения лестничных клеток, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул.Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена освещения чердаков, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул.Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подвалов, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена плафонов | по мере утраты | по мере утраты |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ, шт. | 1,0 шт. | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Установка дополнительно камер видеонаблюдения, выходов на кровли зданий и входов на чердаки, шт. | 4,0 шт. | 1-4 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Ремонт деревянных дверей, установка утраченных, не подлежащих ремонту ручек, устранение продуваний | 120,0 шт. | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Установка металлических противопожарных дверей (вход на чердак) пар. № 1-3 | 3,0 шт. | 1-4 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Замена стекол, кв.м | не менее 40,0 кв.м | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Окраска металлических газонных ограждений, забора и др., п.м | 454,7 п.м | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Окраска ж/б полусфер, шт. | 10,0 шт. | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 2, | Управляющая Компания |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Посадка однолетних цветов, шт. | 150 шт. | 2 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Посев травы, кв.м | не менее 60 кв.м | 2 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Завоз: |  |  |  |  |  |
| Земли, куб.м | 1,0 куб.м | 1 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Приобретение вазонов для цветов, шт. | 2 шт. | 1 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Песка, куб.м | 1,0 куб.м | 3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Песко-соляной смеси, т | 2,0 т | 3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |
| Приобретение новогодних украшений для территории, также замена перегоревших, не подлежащих ремонту, шт. | по мере необходимости | 3-4 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 2, | Управляющая Компания |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя |  | ул. Беринга 27 к 2 | Управляющая Компания |